

**RISALAH RAPAT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari / Tanggal | : | Selasa / 27 Februari 2024 | Waktu | : | 11.00 WIB s.d Selesai |
| Tempat | : | Jakarta | | | |
| Agenda | : | Diskusi Tindaklanjut Kerjasama PEMA-PETRACO Terkait Proyek Revitalisasi Tangki Kondensat F-6104 | | | |
| Daftar Hadir | : | *Terlampir* | | | |

1. **Dasar Pelaksanaan Rapat**
   1. Perjanjian antara PT Pembangunan Aceh (PEMA) dan PT Petra Parama Corporindo (Petraco) Tentang Kerja Sama Revitalisasi dan Pengusahaan Tangki Kondensat Eks Arun F-6104 nomor 036/PEMA/PERJ/VIII/2022 - 014/PETRACO/VIII/2022 tanggal 05 Agustus 2022.
   2. Risalah Rapat antara PT PEMA dan PT Petraco terkait Pembahasan Tindaklanjut Perjanjian Kerjasama Revitalisasi dan Pengusahaan Tangki Kondensat F-6104 Tanggal 20 Desember 2023 di Jakarta.
2. **Diskusi dan Pembahasan**

Adapun hal-hal yang menjadi poin diskusi sebagai berikut:

* 1. PT PEMA (Diwakili Oleh Direktur Pengembangan Bisnis) meyampaikan:
     + - 1. Kondisi penguasaan Tangki Kondensat F-6104 oleh PT PEMA saat ini sudah diserahterimakan oleh LMAN ke PT PEMA, selanjutnya akan dibayarkan *Down Payment* (DP) terlebih dahulu;
         2. PT PEMA telah selesai melakukan Pembersihan Limbah B3 yang berada di dalam Tangki Kondensat F-6104;
         3. Kesesuaian antara Perjanjian Awal PT PEMA dan PT Petraco dengan kondisi saat ini terjadi banyak hal yang tidak direncanakan sebelumnya sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut;
         4. Biaya yang telah dikeluarkan oleh PT PEMA
  2. PT Petraco (Diwakili Oleh Bapak Rinaldi Alamsyah Selaku Direktur dan Bapak Iskandar Muzakkir Selaku Komisaris) menyampaikan:
     + - 1. PT Petraco meminta kepada PT PEMA untuk menyiapkan *legal standing* sebagai dasar kontrak antara PT PEMA, PT Petraco dan Pihak yang nantinya akan menjadi *Engineering, Procurement and Construction* (EPC) dari Tangki Kondensat F-6104;
         2. PT Petraco meminta PT PEMA untuk membalas surat terakhir dari PT Petraco nomor tanggal perihal
         3. PT Petraco akan menyiapkan pihak ketiga sebagai penyandang dana sekaligus bertindak sebagai EPC Proyek Revitalisasi Tangki Kondensat F-6104;
         4. PT Petraco menanyakan perihal kepastian calon *costumer* penyewa Tangki Kondensat F-6104.

1. **Tindak Lanjut**

Adapun tindak lanjut terhadap hasil diskusi dan pembahasan rapat di atas adalah sebagai berikut:

* 1. PT PEMA berkomitmen bahwa proyek ini mengikutsertakan PT Petracodengan memastikan semua aspek legal tidak menyalahi aturan yang berlaku;
  2. PT Petraco akan mengeluarkan surat pernyataan hutang terhadap dana awal yang telah dikeluarkan oleh PT PEMA;
  3. PT PEMA akan membantu untuk meyakinkan calon investor dengan bersedia melakukan pertemuan antara PT PEMA, PT Petraco dan NAHL;
  4. Perjanjian Kerjasama antara PT PEMA dan PT Petraco akan segera ditingkatkan menjadi Kontak Kerjasama Operasi (KSO).

Banda Aceh, 27 Februari 2024

|  |  |
| --- | --- |
| **PT PEMBANGUNAN ACEH** | **PT PETRA PARAMA CORPORINDO** |
| **Edwar Salim**  Direktur Business Development | **Rinaldi Alamsyah**  Direktur Utama |