Lampiran 1

**TIMELINE TRADING CANGKANG SAWIT**

**KERJASAMA PT PEMA (PERSERODA) DENGAN PT PEKOLA (PERSERODA)**

**TAHUN PERTAMA (MEI 2024-APRIL 2025)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KEGIATAN** | **BULAN** | | | | | | | | | | | |
| **MEI** | **JUN** | **JUL** | **AGT** | **SEP** | **OKT** | **NOV** | **DES** | **JAN** | **FEB** | **MAR** | **APR** |
| 1 | MoA antara PT PEMA (Perseroda) dengan PT PEKOLA(Perseroda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontrak sewa stockpile dengan PT PELINDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Persiapan lokasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pembuatan pagar stockpile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Pembuatan kantor container |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Install mesin screening |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Install timbangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pertemuan multistake holder di level provinsi yang difasilitasi Pj. Gubernur dengan pemilik PKS, FORKOPIMDA Aceh, PT PEMA dan PT PEKOLA untuk memperkuat komitmen keberlanjutan suplai cangkang sawit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Visit ke PKS yang bersertifikat RSPO/ISPO untuk proses sertifikasi GGL produk cangkang sawit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Recruitment tenaga kerja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pembelian cangkang sawit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Visit buyer ketika stock cangkang sudah mencapai 1.000 - 2.000 MT  Potensi buyer:   1. ENEOS 2. HITACHI 3. SAMSUNG 4. BUMD OKINAWA, pengelola PLTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kontrak pembelian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pengapalan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |